# Что мы сделали простыми словами

Состояние на 23 октября 2026 года. Здесь описана наша зона — интеграция со STE Slicer. Готовность работы остальных участников отдельно не проверялась.

# Что за продукт

Делаем помощника внутри STE Slicer. В финале человек прикладывает деталь и пишет, например: «Кронштейн под нагрузку, PETG, без поддержек». Помощник должен выбрать режим, материал и параметры, подготовить модель, запустить нарезку и получить настоящий проект 3MF и G-code.

Этот полный сценарий пока не готов. Сейчас мы создаём команды, которыми будущий ИИ сможет управлять настоящим слайсером.

# Что уже сделано

Плагин запускается в слайсере. В меню есть AI Assistant → Open chat. Он открывает страницу в браузере на локальном адресе. Сам чат пока отвечает демонстрационно, без ИИ.

Можно читать и менять высоту слоя. Например, получить 0,1 мм, установить 0,12 мм и увидеть изменение в интерфейсе STE Slicer. После проверки возвращаем исходное значение.

Можно узнать выбранный принтер и переключить режим печати. Поддержаны 3D, 5D Spiral и 5D. Проверяем не только название в меню, но и то, что приложение действительно выбрало соответствующий обработчик печати.

Написаны команды списка и выбора качества и материалов. Можно узнать доступные варианты и выбрать их по настоящим идентификаторам приложения. Учтены пользовательские настройки: плагин не должен молча сбрасывать их ради смены материала. Эти команды ещё ждут проверки в установленном слайсере.

Написан импорт STL, OBJ и 3MF. Команда ждёт завершения загрузки и появления объектов. Потом можно получить список моделей, их ID и реальные размеры. Для группы объектов учитывается вся её печатная геометрия. Это тоже ещё нужно проверить в установленном слайсере.

MCP в нашем проекте — это способ вызвать такие команды и получить ответ. Например: «прочитать высоту слоя» → 0,1 мм. Сейчас мы вызываем команды напрямую из PowerShell; впоследствии их будет выбирать агент с LLM. Связь браузера и плагина идёт через локальный HTTP-сервер.

# Пример что можно показать сейчас

Уже проверенный пример: запускаем STE Slicer, читаем высоту слоя, меняем её с 0,1 на 0,12 мм. Значение меняется в настоящем окне Quality. Затем возвращаем исходную высоту. Ещё можно показать переключение 3D → 5D Spiral → 5D → 3D с подтверждением фактического обработчика.

Новый пример для репетиции: передаём путь к небольшому bracket.stl. После успешного импорта деталь появляется на столе. Команда возвращает ID, например model-1, и размеры. По этому ID повторно читаем её габариты. Пока файл передаётся локальным путём, а не вложением в чат.

Пример «Кронштейн, PETG, без поддержек» на этом этапе объясняет будущий пользовательский сценарий. Он пока не запускает автоматический подбор параметров и не создаёт G-code.

# Что реально проверено

| Часть | Подтверждение |
| --- | --- |
| Высота слоя | Проверена в STE Slicer 7.10.12, Hybrid 530 V5.2.4: чтение, изменение, UI и восстановление |
| Три режима | Проверены в той же сборке: значения, фактические обработчики, UI и возврат в 3D |
| Качество и материалы, ТЗ 03 | Реализованы, просмотрены; ручная приёмка открыта |
| Импорт, ID и габариты, ТЗ 04 | Реализованы; быстро просмотрены код и отчёт, ручная приёмка открыта |
| Автоматические проверки | Ведущий повторил весь набор: 94 теста, OK, 7,290 секунды, Python 3.13.6 |

В быстрый просмотр ТЗ 04 вошли проверка файлов, реестр ID, расчёт размеров, сигналы загрузки, общий таймаут и очистка подписок. Блокирующих замечаний для перехода к ручной приёмке не найдено. Автотесты используют подмены приложения и сцены: они не доказывают импорт в настоящем STE Slicer. Первый запуск проверок ограничила песочница доступа к временным файлам и localhost; повторный запуск с нужным доступом прошёл полностью.

У загрузки есть честные ограничения: локальные STL/OBJ/3MF до 50 MiB, ожидание до 10 секунд, без параллельного ручного импорта. После таймаута штатная загрузка может завершиться позже; автоматически повторять её нельзя. 3MF импортируется как модели, а не как восстановление всего проекта. Размеры в миллиметрах; во внутренних координатах слайсера Y — высота, X/Z — плоскость стола.

# Что дальше

Ближайший шаг — обновить установленную копию плагина и проверить качество/материалы и загрузку моделей в самом STE Slicer. Затем нужен отдельный этап: настоящий слайсинг, его завершение, время/расход, сохранение 3MF и экспорт G-code. После этого связываем инструменты с LLM и интерфейсом команды.

LLM сейчас не подключён; модель не выбрана, ключ не используется. Окно настройки URL/модели/ключа и их хранение в Preferences ещё предстоит реализовать. Также пока нет загрузки вложений через чат, инструментов преобразования моделей и готового сквозного результата для жюри.

Как установить, запустить и показать прототип: сценарий первого чекпоинта. Подробный технический отчёт: ТЗ 04.